- 采购合同格式（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

采购人（以下简称甲方）：

服务方（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据                                   采购项目招标的结果，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,为明确双方的权利和义务,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守：

一、机械设备概述：

| 机械设备概况 | 型号规格 | 数量 | 服务费单价（元/m³） | 暂定数量（m³） | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 服务期限

- 本项目总服务期限为签订合同之日起60个日历天内完成渣土清运工作或累计工程量达到采购量时采购人有权单方面解除合同。

- 服务地点、方式：

- 3.1 服务地点：甲方      工地。

- 3.2 服务方式：服务机械运抵甲方指定的存放地点后，甲乙双方由 2.3 款约定的人员进行验收交接，根据双方签认的清点、鉴定情况办理交付手续。

- 四、费用结算时间及付款方式、履约保证金:

4.1 合同全费用综合单价为：         元/立方米（实方），包含运输工具营运费用（含燃料费、折旧费、维修费）、大型机械进退场费（含运费、装卸费、拆装费等）、前场车辆清洗费、钢板铺设及拆卸费、消纳费用、车辆保险费、人工费及人员保险费、措施费、规费、福利费、税金、利润、管理费用及所包含的所有风险、责任等完成招标内容的一切费用。采用固定全费用综合单价，按实结算。

- 4.2 本合同暂定服务费总价（含增值税）       元（大写：人民币       元 ），最终施工数量以双方结算为准。对此，乙方已经清除认识暂定施工数量可能发生增减变化，因此造成的风险已包含在服务费单价中。

- 4.3  本合同约定的费用单价中已包含该机械设备作业的全部费用，若甲方因临时工作需要，使用服务的机械设备其他类型的工作应无条件执行，以中标单价进行结算。

4.4 付款方式：

- （1）方量的计算：经测量该地块中目前有渣土堆积约127225.27立方米，开挖后最终以第三方测量单位出具的土方量测算为准。

- （2）本项目承包费用在服务期满后，支付结算价款=实际核算确认测量方量×中标全费用综合单价，承包费用在结算后十五个工作日（遇节假日顺延）内支付，中标供应商需同时开具等额的正式发票（税率不少于9%的增值税专用发票），由采购人签署付款凭证后，办理付款手续。

- 4.5 双方特别约定，遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 3 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后经过税务机构认证合格后，按合同约定向乙方付款。增值税专用发票备注栏需注明建筑服务发生地所在县（市区）和项目名称。

- 4.6 履约保证金:乙方在收到中标通知书后，需向甲方提交合同价1%的履约保证金。履约保证金在合同期满后，甲方应在7个工作日内将履约保证金无息退还。

- 五、甲方的权利义务

- 5.1 按照合同约定的期限和方式与乙方结算。

- 5.2 按照合同约定支付期限和方式向乙方付款。

- 5.3 对机械设备进行统筹管理，统一调遣、分配使用。机械设备进场验收达不到使用要求的，有权拒绝使用。

- 六、乙方的权利义务

- 6.1 服务期间，机械设备的维修与保养由乙方负责，一切维修保养费用均由乙方承担。机械设备的维修保养尽量利用机械闲置时间完成，若因乙方维修不及时、保养不善造成机械不能正常使用，甲方将根据耽误时间 （参照本合同第十五条） 扣除该段时间内的服务费，造成甲方经济损失的，乙方还须赔偿甲方相关的经济损失费。

- 6.2 在机械设备服务期间，乙方不得将机械设备所有权转移或服务给第三人，并为服务机械和人员购买相应保险，保险单据复印件应提交甲方存档。

- 6.3 乙方有权拒绝甲方提出的可能对机械造成损害、对司机及他人造成伤害的相关作业。

- 6.4 乙方提供的机械设备，应按照甲方要求喷涂相应的 LOG ，费用由乙方承担；

- 6.5 若乙方提供的机械设备不能满足甲方正常使用要求，甲方有权要求乙方改善机械或增设他物，或更换机械设备，因机械设备的更换、改善或增设他物所发生的人工、材料、进出场等所有费用均由乙方承担。

- 6.6 服务设备由乙方控制使用，乙方应配备随车司机并确定司机负责人，并由其承担保管责任，如果发生服务机械及随车零件被盗、损毁、灭失等情形时，由乙方承担经济损失。

- 6.7 乙方机械负责司机及随车司机应每日认真、正确、真实填写《机械运转记录》表。

- 6.8 乙方接到甲方退场通知书后不及时办理退场手续的，或乙方拒不接受机械设备的，甲方有权采取相应措施，由此产生的灭失、损毁、保管等一切损失和费用由乙方承担。

- 6.9 乙方必须提供真实有效地资料文件。乙方所提供的设备必须符合国家安全技术标准。

- 七、机械操作司机

- 7.1 机械负责司机及随车司机由乙方自行选派，但必须满足甲方现场施工的要求，即必须年满 18 周岁、身体健康、具有合格有效的操作证件。乙方司机应积极主动地工作，做到随叫随到，服从安排，提供优质高效的服务。对于无证、技术等级不高或不听从甲方调度人员指挥的，甲方随时可要求其退场。乙方随机所配的负责司机及随车司机工资、福利待遇和保险（包括交通、工资、奖金等）由乙方自行承担。

- 7.2 未经甲方管理人员允许，乙方司机及机械在施工期限内不得随意离开工地，需要离开工地时必须向甲方管理人员书面申请，批准后方可离开，否则按旷工处理，乙方应按 100元/天/人向甲方缴纳违约金。若因司机旷工造成机械未能正常运转，则按500 元/天扣除当月机械服务费，该违约金在本月机械服务费中扣除。累计三次甲方有权退场并拒付服务费。

- 7.3 本合同乙方的选派的负责机械设备操作人员为：     ，代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关机械维护、保养、维修、保管、安全等工作。乙方应当将乙方配备司机的身份证及操作证件等的复印件签字后交甲方存档。

- 7.4 机械操作人员食宿水电自理，费用已含在服务费内。

- 7.5 机械操作人员必须根据甲方要求做好标志标识，且在使用过程中做好机械的机容机貌，做好文明施工。

- 八、甲方违约责任

- 8.1 甲方未按照本合同约定向乙方支付费用，甲方应承担违约责任。甲方在宽限期后，仍逾期支付费用的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的承包费用，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的 1% 。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

- 8.2 甲方应当按照约定的方法或机械设备的性质使用机械设备。如果甲方未按约定的方式或机械设备的性质使用机械设备，致使机械设备受到损失的，应向乙方赔偿由此造成的一切损失。

- 8.3 甲方在获得机械的使用权后，不得将属于乙方资产的服务机械用作进行担保、投资、还债、转让及变卖等超出使用权范畴的活动或行为；不得在乙方不同意的情况下随意改变其结构、拆卸其零件、调整其性能。

- 8.4 甲方应按设备有关的国家或行业标准提供符合设备作业的材料及场地，如甲方提供的材料及场地不符合标准，乙方司机或操作人员有权拒绝设备运行，因此造成的作业延迟及其他损失乙方概不负责。

- 8.5 未经乙方授权，甲方人员不得开启服务设备，如甲方违规操作乙方设备，引起的一切损失由甲方承担。

- 8.6 在服务期间，甲方只享有服务机械使用权，所有权归乙方。甲方未经乙方同意，不得向第三方进行设备抵押。若发生乙方不知情的抵押，该抵押行为无效。乙方有权终止合同，造成乙方损失的，甲方负责赔偿并承担法律责任。

- 九、乙方违约责任

- 9.1 渣土清运过程中，应自觉将其周围清扫彻底到位，并保证清运沿途无垃圾撒落，保证无二次污染，污水无滴漏；

- 9.2 乙方应科学合理安排收运路线，避免噪音扰民等现象；

- 9.3 服务期间若遇上级检查或其它突击任务等特殊情况，应无条件服从甲方调配和安排；

- 9.4 乙方必须定期对相关作业人员进行安全教育，在垃圾运输过程中发生的任何交通事故均由乙方负责，并应及时通知甲方相关人员；

- 9.5 乙方应建立针对本项目服务的相应管理制度；

- 9.6 因作业人员操作不当引起水管、电线电缆破坏及其他损失的，由中标供应商自行承担解决。

- 9.7 严格按照交警和公路运输管理部门的要求装载运输，不得超载，不得丢弃、遗撒、泄漏土方，不得直排（偷排）工程土方；

- 9.8 第三者责任保险：乙方应为参与建筑垃圾清运及消纳服务的工作人员（包括人员以及第三方）投保，以保证在服务期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

- 9.9 员工人身意外保险：在服务期内，乙方应为其员工投保人身意外险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

- 9.10 装载和卸载后车辆驶离现场时车身必须清扫干净，车轮冲洗干净，禁止带泥上路。

- 9.11 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十、事故处理

- 在施工现场乙方应注意交通安全、施工安全，遵守甲方的各项安全生产、作业制度。工地范围内由于甲方调度人员指挥不当造成的破坏，由甲方承担；其他事故和安全责任均由乙方承担。

- 十一、不可抗力

- 11.1 由于战争、地震、台风等不可抗力原因而不能履行合同的一方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取有效措施防止损失的扩大。因不可抗拒力造成的损失，双方各自承担。

- 11.2 由于一方怠于履行通知及其他义务而导致另一方损失增加，增加部分由怠于履行义务一方承担。

- 十二、争议解决

- 甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方选择提交龙港市人民法院进行诉讼。

- 十三、其他

- 13.1  在以下情况下，甲方有权退场机械，单方面终止合同，且不承担任何责任：

- （1）乙方违章或野蛮使用服务机械，甲方指出后拒不改正；

- （2）乙方不按合同规定对所服务机械承担维修保养责任；

- （3）乙方机械操作人员不听从现场调度人员指挥且情节严重的；

- （4）乙方提供的机械经常出现故障，严重影响甲方施工进度的。

- 13.2 在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的   日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

- 13.3 未经甲方书面同意，乙方不得中途变更或解除本合同。乙方违反本条约定，应向甲方支付本合同总费用额 10% 的违约金。

- 13.4 本合同的债权不得转让，不得用于担保。

- 13.5 本合同未作规定的，按照国家相关法律法规执行。

- 13.6 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同条款未经甲乙双方一致同意，单方面改动的内容无效。

- 13.7 合同如有未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

- 13.8 本合同至少一式六份，甲方   份，乙方   份。具有同等法律效力。

- 甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

- 法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

- 委托代理人：                              委托代理人：

- 开户银行：                                开户银行：

- 开户名称：                                开户名称：

- 账号：                                    账号：

- 签约日期：                                签约日期：